《明日方舟》抽卡分析小程序需求分析及项目进度安排

一、需求分析

1.1 项目背景

《明日方舟》是一款热门的塔防类手游，其抽卡系统是玩家获取干员的主要方式。由于抽卡具有随机性，许多玩家希望记录并分析自己的抽卡历史，以了解概率分布、出货率、歪卡率等信息。因此，开发一个抽卡分析小程序，帮助玩家记录和分析抽卡数据，具有较高的实用价值。

1.2 功能需求

抽卡记录录入：支持手动输入或导入抽卡记录（如截图识别、文本粘贴），包括卡池、时间、干员等信息。

数据分析：提供抽卡统计分析，包括：总抽数、五星/六星出货数与概率、各卡池出货率对比、歪卡率（非目标干员出货）和抽卡趋势图（时间轴）

干员图鉴：显示干员基础信息（星级、职业、获取方式），支持标记是否已拥有。

数据导出/备份：支持将数据导出为 Excel 或 JSON 文件，支持本地备份与恢复。

用户系统（可选）：支持本地用户身份标识，便于多设备同步（可扩展为云同步）。

1.3 非功能需求

平台：微信小程序（优先），可考虑后续拓展至 H5 或 App。

性能：支持至少 1000 条抽卡记录的流畅加载与分析。

易用性：界面简洁，操作流程清晰，适合非技术用户。

数据安全：本地数据加密存储，用户数据不上传（除非用户主动同步）。

可扩展性：代码结构清晰，便于后续添加新卡池或分析维度。

1.4 技术选型建议

前端：微信小程序原生开发（WXML + WXSS + JS + JSON）

数据存储：微信本地存储（wx.setStorage）+ 云开发

图表库：微信小程序图表库（如 wx-charts、echarts-for-weixin）

1.5 用户角色

普通玩家：录入抽卡记录，查看分析结果，导出数据。

管理员：维护小程序，更新卡池数据，修复 bug，优化体验。

二、项目进度安排

项目周期：预计4周

第1周	需求与准备：细化功能需求和原型图，搭建小程序项目框架，设计数据结构和存储第2周	核心功能开发：实现抽卡记录录入（手动输入）， 实现数据存储与读取，初步实现数据分析模块（出货率统计）

第3周	高级功能开发：添加图表展示（折线图、柱状图），实现干员图鉴模块，添加数据导出功能（JSON/Excel）

第4周	测试与优化： 内部测试，修复 bug，优化 UI 与交互体验, 编写使用说明文档-

，提交微信审核（如计划发布）

三、人员分工建议（角色可轮换）

55230711 宋冠华：前端界面、用户交互、图表展示	熟悉微信小程序、WXML/WXSS

55230712 李杰鸣：数据管理、存储逻辑、导出功能	熟悉 JS、数据处理、本地存储

55230802 洪宜婷：分析算法、图鉴模块、后期测试	熟悉逻辑处理、协调进度

四、后续拓展方向

支持从官方抽卡链接导入（如鹰角网络开放接口）

增加“非酋/欧皇”排行榜（本地或好友间）

支持多语言（中英双语）

云同步与备份（微信云开发）

抽卡模拟器（娱乐功能）