明日方舟抽卡记录分析小程序设计报告

一、项目概述

明日方舟玩家缺乏便捷的抽卡数据管理工具，难以统计不同卡池的出货情况与留存记录。本小程序聚焦抽卡记录导入、数据分析、干员图鉴、CSV导出四大核心功能，解决玩家数据记录与分析痛点，适配移动端轻量化使用场景。

二、需求分析

（一）功能需求

1. 抽卡记录导入：支持单次手动录入与批量文件上传，录入信息包含卡池类型、抽卡时间、干员星级与名称。

2. 抽卡数据分析：支持全局与分卡池统计，输出总抽数、六星及五星干员数量。

3. 干员图鉴：整合全干员基础信息，支持按名称、星级、职业筛选查询，定期同步游戏更新内容。

4. 数据导出：一键导出所有抽卡记录、分析结果与干员图鉴数据为CSV格式，兼容主流办公软件。

（二）非功能需求

操作流程简洁易懂，适配移动端竖屏界面；批量处理1000+条记录响应时间≤3秒；玩家数据本地或账号关联存储，保障信息安全；兼容主流移动端浏览器与操作系统。

三、总体设计

（一）设计原则

以用户需求为核心，功能聚焦无冗余；优先保证易用性，核心功能入口显眼；确保数据准确，严格校验导入信息与同步图鉴数据；预留扩展接口，支持后续功能迭代。

（二）系统架构

采用前后端分离架构，分为三层：前端层负责用户交互与本地缓存，基于微信小程序原生开发；后端层处理业务逻辑，采用Node.js+Express轻量化框架；数据存储层使用微信云开发数据库，存储抽卡记录、分析结果与干员图鉴数据。

（三）模块划分

四大核心模块相互独立且数据关联，抽卡分析模块依赖导入模块的数据，导出模块整合前三者数据完成输出。

四、详细设计

（一）抽卡记录导入模块

首页设“导入抽卡记录”入口，分单次与批量导入两个标签页。单次导入页提供卡池类型、时间、干员信息等输入项，提交前校验字段完整性；批量导入页支持json格式上传，提取核心字段。

（二）抽卡数据分析模块

点击“抽卡分析”进入页面，顶部设卡池筛选下拉框。后端根据筛选条件查询数据库，计算总抽数、六五星干员数量及占比，展示不同卡池的出货对比与占比分布。

（三）干员图鉴模块

“干员图鉴”入口进入后，顶部设搜索框与星级、职业筛选条件。玩家输入条件后，前端上传参数，后端查询图鉴数据库返回匹配结果，以卡片形式展示干员头像、名称、星级与职业，点击卡片查看完整信息。

（四）数据导出模块

在“我的”页面设“导出所有数据”按钮，点击后后端整合抽卡记录、分析结果与干员图鉴数据，按UTF-8编码生成CSV文件。

五、界面原型设计

1.导出页：导出抽卡分析结果。

2. 导入页：分单次/批量导入标签，对应输入框与上传入口，底部设校验提示区。

3. 分析页：顶部筛选栏，中间数值统计区，底部图表展示区。

4. 图鉴页：顶部筛选与搜索栏，中间干员卡片列表，点击进入详情页查看完整信息。

六、开发与测试计划

（一）开发计划

总周期4周，第1周完成需求确认、架构与数据库设计；第2周开发导入与分析模块；第3周开发图鉴与导出模块，完成前后端联调；第4周优化功能、修复Bug并准备上线。技术栈采用微信小程序原生开发、Node.js+Express框架与微信云开发数据库。

（二）测试计划

覆盖功能、性能、兼容性、易用性与异常测试。验证批量导入、数据统计、导出功能的准确性，测试大数量记录处理的流畅度，在不同设备与浏览器中验证适配性，邀请玩家体验并收集反馈，同时测试无效数据、网络中断等异常场景的处理能力。

七、风险与应对措施

1. 批量导入文件格式不兼容：明确支持格式，提供模板文件，增加前端格式校验。

2. 大数据量处理卡顿：优化计算逻辑，采用分页与缓存机制，提示分批次导出。

3. 玩家操作不熟悉：简化界面设计，增加新手引导弹窗与操作提示。

4. 版权风险：声明非官方工具，不使用官方LOGO，不进行盈利性运营。

八、总结与展望

本小程序通过轻量化设计与清晰的功能划分，解决玩家抽卡数据管理核心痛点。未来可扩展抽卡概率模拟、干员养成建议、记录分享等功能，若对接官方接口，还可实现抽卡记录自动同步，进一步提升使用便捷性。